**Formato para el backlog**

**Product backlog: Automatización del registro de numero de parte de los componentes vendidos.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| T-ARNPCV01 | Como cliente quiero disponer de una base de datos con el fin de poder almacenar a los usuarios, clientes y proveedores. | Lista usuarios | Finalizada | 5 | 1 | 1 | Crear una base de datos de los usuarios, clientes y proveedores. |
| T-ARNPCV02 | Como cliente quiero disponer de una base de datos para almacenar los componentes vendidos (registros). | Lista registros | Finalizada | 5 | 1 | 2 | Crear una base de datos de los componentes (registros) vendidos. |
| T-ARNPCV03 | Como cliente quiero tener una interfaz web de autentificación de usuario para poder acceder al sistema web. | Web login | Finalizada | 10 | 2 | 3 | Utilizar correo y contraseña para entrar |
| T-ARNPCV04 | Después de autentificarse, como cliente quiero disponer de un sistema web donde se muestren los registros de componentes vendidos y de que cliente o proveedor son los registros. | Web registros | En progreso | 10 | 3 | 4 | Conexión a las bases de datos para poder mostrar la información de usuarios y registros |
| T-ARNPCV05 | Como cliente quiero disponer de una conexión servidor-bases de datos para mantener la información actualizada en ambos lados, redundancia en la información por seguridad. | Conexión a Servidor | Por iniciar | 5 | 4 | 5 | Mantener actualizada la información en ambos lados por temas de perdida de información. |
| T-ARNPCV06 | Como cliente quiero tener un ingreso al sistema web mediante autentificación de usuario (ejemplo Microsoft Autentificador). | autentificación | Por iniciar | 13 | 4 | 6 | Vincular Microsoft Autentificador con el sistema web. |
| T-ARNPCV07 | Como cliente quiero disponer de una interfaz web para agregar, modificar o eliminar usuarios/ clientes/proveedores/registros. | Agregar / eliminar | Por iniciar | 12 | 4 | 7 | Interfaz web agregar o eliminar |
| T-ARNPCV08 | Como cliente quiero disponer de una interfaz web para cambiar el estado de los registros y visualizar los registros aprobados o rechazados. | Aprobados / Rechazados | Por iniciar | 15 | 5 | 8 | Interfaz web registros aprobados |
| T-ARNPCV09 | Como Gerente quiero disponer de un portal web donde se puedan visualizar reportes semanales del estado de los registros de componentes vendidos. | Reportes | Por iniciar | 10 | 5 | 9 | Interfaz web para visualizar el estado de los registros. |
| T-ARNPCV10 | Como Gerente quiero disponer de un reporte semanal por correo en formato pdf del estado de los registros. | email | Por iniciar | 5 | 5 | 10 | Enviar los reportes por email. |